Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła

w Kończycach Wielkich

ul. Kościelna 20, 43-419 Kończyce Wielkie

Postępowanie ofertowe z zachowaniem zasad konkurencyjności

Przedmiot zamówienia:

Odnowienie wnętrza Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich przy ul. Zamkowej.

45212360-7		Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych

45453000-7 		Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6		Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

45442000-7		Nakładanie powierzchni kryjących

45410000-4		Tynkowanie

45111220-6		Roboty w zakresie usuwania gruzu

45451100-4		Zdobienie

Zatwierdzam

#### Kończyce Wielkie

#### maj 2019r.

Rozdział I

## Informacje ogólne.

- Zamawiającym jest: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, ul. Kościelna 20; 43-419 Kończyce Wielkie, gmina Hażlach; woj. śląskie.

- Zamawiający w celu ponoszenia wydatków w sposób oszczędny, a także dokonania rozeznania rynku zapewniającego uczciwą konkurencję dla zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 254 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),            a dotyczącym:

Odnowienia wnętrza Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich przy ul. Zamkowej.

- Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r., poz. 1025) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

- Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

- Dokumentacja jest udostępniona na stronie internetowej: www.parafia.konczycewielkie.pl.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

# Rozdział II

## Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie wnętrza późnobarokowej Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Małych przy ul. Zamkowej usytuowanej obok pałacu Rodziny Thun-Hohenstein,

polegający na wykonaniu następujących robót:

1. Roboty zabezpieczające:

- osłona okien, drzwi, ołtarza, chrzcielnicy, konfesjonału, ławek oraz ambony folią polietylenową,

- osłona organów płytami OSB,

- demontaż i wyniesienie na czas remontu oraz ponowne wniesienie i montaż po remoncie: rzeźb, obrazów, drobnych elementów rzeźbionych, itp.,

- zabezpieczenie podłóg i posadzek folią.

2. Roboty remontowo - renowacyjne:

- remont ścian i słupów polegający na odbiciu tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły, oczyszczeniu i zmyciu podłoża, wyrównaniu podłoży pionowych, wykuciu bruzd poziomych w celu zamontowania kotew, przygotowaniu podłoża i montażu kotew w wykutych bruzdach oraz ich uszczelnieniu, wykończeniu powierzchni tj. szpachlowaniu, gruntowaniu, dwukrotnym malowaniu oraz wywiezieniu gruzu;

- remont sklepień i podciągów polegający na odbiciu tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, oczyszczeniu i zmyciu podłoża, uzupełnieniu ubytków, wykończeniu powierzchni tj. szpachlowaniu, gruntowaniu, dwukrotnym ręcznym malowaniu farbą silikatową oraz wywiezieniu gruzu;

- remont gzymsów polegający na skuciu wadliwych kitów, oczyszczeniu i zmyciu podłoża, przygotowaniu podłoża, uzupełnieniu ubytków, wykonaniu szpachlówki na tynku renowacyjnym, wykończeniu powierzchni tj. gruntowaniu , dwukrotnym malowaniu oraz wywiezieniu gruzu;

- remont cokołu polegający na skuciu zmurszałych tynków, oczyszczeniu powierzchni, impregnacji przeciwsolnej ręcznej, gruntowaniu ręcznym, wykonaniu warstwy sczepnej, wyrównaniu podłoży pionowych, malowaniu ręcznym dwukrotnym tynków renowacyjnych oraz wywiezieniu gruzu;

- remont zdobień na ścianach, podciągach łukowych i sklepieniach polegający na odnowieniu zdobień oraz wykonaniu złoceń;

3. Roboty porządkowe tj. mycie okien, drzwi, podłóg drewnianych wraz z listwami przypodłogowymi, posadzek płytkowych oraz stopni drewnianych po robotach malarskich.

4. Do wyżej wymienionych robót remontowych wymaga się stosowania zabezpieczeń w postaci rusztowań stojakowych przyściennych, stojakowych sufitowych oraz ramowych warszawskich wraz z siatką zabezpieczającą.

5. Szczegółowy informacje dotyczących wymienionych w pkt. 2 niniejszego rozdziału robót znajdują się w przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 2.

6. Zadanie jest współfinansowane w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregion Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Rozdział III

## Termin realizacji zamówienia.

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień 03.06.2019r..

- 2. Termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień 30.09.2019r.

# Rozdział IV

## Opis warunków udziału w postępowaniu, sposobu dokonywania oceny, 
wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz sposobu przygotowania oferty.

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedstawienie: wykazu robót tożsamych z przedmiotem zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w tym okresie zrealizował przynajmniej dwa zadania obejmujące odnowienie bądź renowację obiektu sakralnego, kaplicy lub świątyni z podaniem wartości, daty wykonania robót oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki spełnić musi co najmniej jeden 
z wykonawców. W sytuacji, gdy złożone przez wykonawcę dokumenty zawierają dane w innych walutach niż określono to w treści ogłoszenia, zamawiający dokona przeliczenia w procedurze oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia ogłoszenia postępowania. Jeżeli w dniu ogłoszenia kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NPB, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed ogłoszeniem.

- Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu zgodnym z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami.

- Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: dokumenty wymienione w pkt. 1 niniejszego rozdziału oraz oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.

- Kopie wymaganych dokumentów należy opatrzyć adnotacją lub pieczątką o treści „za zgodność 
z oryginałem” i podpisem oferenta.

- Oferta wraz z załącznikami musi mieć formę pisemną i winna być podpisana przez Wykonawcę 
i złożona w miejscu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym nieścieralnym oraz podpisana przez osoby do tego uprawnione. Każdy podpis powinien być opatrzony pieczątką identyfikującą osobę podpisującą.

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację oferty tj. bez udziału osób trzecich, ponumerowane kolejnymi numerami.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej ani oferty częściowej.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające w swej treści jednoznaczne wskazanie uprawnień i musi być 
opatrzone podpisem przez osobę/y upoważnione do reprezentacji  wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z których wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności    rejestrów publicznych.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do  
 reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w 
 postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta powinna być 
 podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących 
 wspólnie. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. Pełnomocnictwo winno zostać dołączone do oferty i musi być opatrzone podpisem  przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z których wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- w odniesieniu do podstaw wykluczenia każdy z Wykonawców, wchodzący w skład konsorcjum,  oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu,

- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie   ubiegającego się o zamówienie,

- jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający   żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział V

Informacje o oświadczeniach i dokumentach.

- Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik nr 1) winny być dołączone następujące dokumenty:

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

- dokumenty wymienione w rozdziale IV pkt. 1 zapytania ofertowego,

- harmonogram rzeczowy z określonymi terminami realizacji,

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (dotyczy również spółki cywilnej).

Rozdział VI

Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

- Ofertę, oświadczenia i dokumenty wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, ul. Kościelna 20; 43-419 Kończyce Wielkie.

- Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego 
z zapisem w nagłówku: „Dotyczy oferty na odnowienie wnętrza Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich przy ul. Zamkowej”.

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający udzieli wyjaśnień na stronie internetowej www.parafia.konczycewielkie.pl, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie pisemnie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczone niniejsze zapytanie ofertowe.

- Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest ks. Andrzej Wieliczka w godzinach pracy Kancelarii pod numerem tel. 033/8569310, e-mail: aniolkonczycki@interia.pl.

- Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania z Wykonawcami.

- Wykonawca proszony jest, aby w treści oferty czy zapytania/wniosku składanego w tym postępowaniu podał aktualne, czynne i bieżące dane (adres do korespondencji, środek komunikacji elektronicznej – nr faksu, adres skrzynki mail, imię i nazwisko osoby do kontaktu) pozwalające na sprawny kontakt z wykonawcami w postępowaniu.

Rozdział VII

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Termin składania ofert upływa dnia 27.05.2019r. o godz. 9:00. Ofertę należy złożyć pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, ul. Kościelna 20, 43-419 Kończyce Wielkie.

- Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone przez zamawiającego.

- Oferta powinna być zamieszczona w kopercie, którą należy zaadresować na adres Zamawiającego:. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, ul. Kościelna 20, 43-419 Kończyce Wielkie: „Oferta na odnowienie wnętrza Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich przy ul. Zamkowej”. Nie otwierać przed:  27.05.2019r. o godz. 9:00 oraz oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2019r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

- Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę  albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.

Rozdział VIII

Warunki odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe.

- Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- złożone przez wykonawcę nie spełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym,

- złożone po terminie.

- Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli Wykonawca jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym  osobowo lub kapitałowo.

- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi 
w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział IX

Opis kryteriów wyboru i sposobu oceny oferty.

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym na podstawie cen jednostkowych ofertowych Wykonawcy. Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie potrzebne materiały do prawidłowej realizacji zadania.

- Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Kryteria oceny ofert:

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium, którego znaczenie określa cena zadania brutto -  waga 80 % (maks. 80 pkt.) (C1), okres udzielonej gwarancji – waga 20 % (maks. 20 pkt.) (C2). W przypadku zaoferowania terminu zgodnego z ogłoszeniem (tj. 36 miesięcy) wykonawca otrzyma 0 pkt, za każdy 6 miesięczny dłuższy okres gwarancji wykonawca otrzyma 5 pkt, ale nie więcej jednak niż 20 pkt

Przyjmuje się, że 1%=1pkt. i w taki sposób zostanie przeliczona liczba punktów w każdym z kryteriów.

W protokole postępowania zostanie wyliczona suma punktów dla kryterium, wg następującego wzoru:

  - cena zadania brutto 80 % (C1)

  - okres udzielonej gwarancji  20 % (C2)

cena minimalna

C1 = -----------------------------  x 80

cena oferty

C2 = liczba punktów przyznana za okres gwarancji

C (ocena punktowa oferty) = C1 + C2

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych wg powyższych zasad.

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Jeżeli, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zleci wykonanie prac oferentowi, który złożył drugą z najkorzystniejszych ofert.

# Rozdział X

# Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa  połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w ust. 1.

Rozdział XI

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, gwarancja.

- Zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Termin udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

- Zamawiający zastrzega wymóg, że strony określają okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi udzielonej gwarancji.

# Rozdział XII

## Postanowienia końcowe.

- Unieważnienie postępowania może nastąpić w przypadkach:

- braku ofert – żadna oferta nie wpłynie do Zamawiającego w ustalonym terminie lub,

- złożone oferty podlegają odrzuceniu lub wykluczeniu z powodów określonych w rozdziale VIII.

- Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Przyszłe zobowiązania wykonawcy i zamawiającego regulować będzie umowa.

- Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowę zawiera się na czas oznaczony.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty objęte umową.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne. Kary umowne naliczane będą w następujących wysokościach:

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada wykonawca,

- 0,3 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia  określonego w umowie ,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 3,0 % wartości elementu, którego wada dotyczy za każdy dzień opóźnienia, liczonej od każdorazowo ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu rozwiązania umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Należności wynikające z niniejszej Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem zastawu, cesji ani innej formy obrotu bez pisemnej zgody obu Stron pod rygorem nieważności tych czynności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości w przypadku gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione lub nie przyznane.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w tym również za nie przyznanie pomocy finansowej w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregion Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezko Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

- W przypadku wcześniejszej płatności faktury na wniosek wykonawcy udziela on zamawiającemu upustu w wysokości 1,00 % wartości faktury brutto za każde 7 dni wcześniejszej płatności, przy czym najkrótszy termin płatności faktury to 7 dni.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca sporządzi w terminie 7 dni zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych prac wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu.

- W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej, Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac  wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane roboty. Protokół inwentaryzacji wykonanych prac stanowić będzie podstawę do wystawienia Protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania wykonanych robót do odbioru końcowego.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za prace lub ich części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostało odebrane przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian w umowie w niżej wymienionych przypadkach:

1)      Zmiany ogólne:

A. 	Możliwa jest:

- zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,

- zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,

- zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.

B.	Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.

2) 	Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy:

A.	Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie usług ze względu na:

- uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.

- usługi dodatkowe,

- niesprzyjające warunki atmosferyczne,

- działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej,

- interes Zamawiającego,

B. 	Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3) 	Zmiany rzutujące na Wynagrodzenie:

A. 	Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:

a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b) z obniżeniem kosztów wykonania usług a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

c) z rezygnacją przez Zamawiającego z części usług,

d) z rozliczeniem umowy wynikającym z faktycznie wykonanym zakresem usług.

# Rozdział XIII

## Pouczenia o środkach ochrony prawnej.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i kodeksie cywilnym.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami prawa, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

# Rozdział XIV

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Zamawiający względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał jest administratorem danych. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, ul. Kościelna 20, 43-419 Kończyce Wielkie;

- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Parafię Rzymskokatolicką pw św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, ul. Kościelna 20, 43-419 Kończyce Wielkie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - Ks. Mateusz Kierczak tel. 734 176 638; adres  e-mail: inspektor@diecezja.bielsko.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie  postępowania ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r., poz. 1025) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), zwanymi dalej przepisami prawa,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami prawa, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

- posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.